🧩 Raport de Sprint – Proiect de Joc Unity

**Echipa:** ______________17_________________

**Numele jocului (titlu provizoriu):** ____________Mortal Vengeance____________

**Sprint #:** __2___

**Perioada:** ____________4.11-17.11_________________

**Data predării raportului:** ___________3.11________________

**Team leader (persoană de contact):** __________Toba Catalin-Gabriel_____________

**Persoana/Persoanele care au întocmit raportul:** Toba Catalin-Gabriel, Balasoiu Bogdan, Guinea Matei-Paul

**Modalitatea preferată de primire a recenziei (ex: e-mail, feedback oral, Google Docs):** ____________email, Google Docs____

## 1. Scopul general al sprintului curent

Acest sprint are ca obiectiv dezvoltarea elementelor de baza ale proiectului. Acestea sunt Player Controller-ul (movement, interactiuni basic), Npc Controller, Enemy Controller basic map implementation.

## 2. Statusul obiectivelor din sprintul anterior

| Nr. 1 | Obiectiv: Organizarea Echipei | Status✅ | Explicații / Acțiuni viitoare |
| --- | --- | --- | --- |

Nr. 2                               Obiectiv: Crearea si organizare Repo Github     Status ✅

Legendă status: ✅ Îndeplinit | ⚠️ Parțial | ❌ Neîndeplinit

## 3. Retrospectivă scurtă

Răspundeți în 3–5 rânduri la următoarele:
Am avut o comunicare foarte buna in cadrul echipei. Organizarea Repo-ului a functionat conform asteptarilor

## 4. Obiective pentru sprintul curent

| Prioritate 1 | Obiectiv Player Controller | Descriere scurtă Functionalitati de baza ale player-ului | Responsabil(i) Toba Catalin-Gabriel |
| --- | --- | --- | --- |

Prioritate    2                 Obiectiv Npc Controller      Descriere Scurta Functionalitati de baza NPC   Responsabili Balasoiu Bogdan

Prioritate    1                Obiectiv Enemy Controller   Descriere Scurta Functionalitati de baza enemy   Responsabili Guinea Matei-Paul

Prioritate    3                 Obiectiv Basic Map      Descriere Scurta Implementari zone importante din harta  Responsabili Constantin Tudor Ioan

## 5. Plan de lucru și împărțirea sarcinilor

Intalnire Duminica pe discord pentru verificarea progresului